THIẾT KẾ QUY TRÌNH QUẢN LÝ AC – DoD – MoSCoW

Bài 5: THIẾT KẾ QUY TRÌNH ĐƯA YÊU CẦU MỚI VÀO SPRINT

Đội phát triển ứng dụng đặt xe RikkeiGo

# PHẦN 1 – THIẾT KẾ QUY TRÌNH (5 BƯỚC)

Quy trình dùng lại được cho mọi story mới, đảm bảo AC đầy đủ, DoD được tôn trọng và MoSCoW được gán có trách nhiệm trước khi story vào Sprint.

## Bước 1: Tiếp nhận & Làm rõ Story

Việc cần làm: Nhận story từ Marketing / CSKH / Vận hành. Product Owner (Đức) ghi lại mô tả ngắn, mục tiêu giá trị và nguồn gốc yêu cầu. Scrum Master (Lan) đảm bảo story được đưa vào Product Backlog với trạng thái “Draft”.

Người chịu trách nhiệm: Product Owner (chính) – Scrum Master (hỗ trợ quy trình).

Điều kiện sang bước sau: Story đã có mô tả giá trị rõ ràng và được ghi nhận trong Product Backlog (chưa cần AC chi tiết).

## Bước 2: Viết & Thống nhất Acceptance Criteria (AC)

Việc cần làm: Product Owner cùng Developers viết 3–7 AC theo cấu trúc Given – When – Then. Scrum Master tạo không gian (Refinement) để đội thảo luận, làm rõ và thống nhất. Không chấp nhận story thiếu AC hoặc AC mơ hồ.

Người chịu trách nhiệm: Product Owner (chủ trì) – Developers (cùng viết & xác nhận) – Scrum Master (điều phối).

Điều kiện sang bước sau: Có 3–7 AC Given–When–Then đã được Product Owner và Developers thống nhất bằng văn bản.

## Bước 3: Gán nhãn MoSCoW theo phát hành

Việc cần làm: Product Owner gán nhãn MoSCoW (Must / Should / Could / Won’t) dựa trên giá trị kinh doanh và năng lực đội. Must chỉ chiếm khoảng 60% năng lực của phát hành. Các bên liên quan có thể đề xuất, nhưng quyết định cuối cùng thuộc Product Owner. Scrum Master nhắc nhở nếu Must vượt quá 60%.

Người chịu trách nhiệm: Product Owner (quyết định cuối cùng) – Scrum Master (giám sát tỷ lệ Must).

Điều kiện sang bước sau: Story đã có nhãn MoSCoW rõ ràng và tỷ lệ Must của phát hành vẫn nằm trong khoảng 60% năng lực.

## Bước 4: Kiểm tra Definition of Done (DoD) & Ready

Việc cần làm: Developers và Scrum Master kiểm tra story có đáp ứng Definition of Ready (có AC, đã ước lượng, không còn phụ thuộc lớn) và đội hiểu rõ DoD chung. DoD chỉ được nâng dần theo năng lực đội, không thay đổi giữa Sprint.

Người chịu trách nhiệm: Developers (xác nhận kỹ thuật) – Scrum Master (đảm bảo quy trình) – Product Owner (xác nhận giá trị).

Điều kiện sang bước sau: Story đạt trạng thái “Ready” (có AC thống nhất, đã ước lượng, phù hợp DoD hiện tại).

## Bước 5: Đưa vào Sprint Backlog (Sprint Planning)

Việc cần làm: Trong Sprint Planning, Product Owner trình bày story Ready theo thứ tự ưu tiên. Developers chọn story vào Sprint dựa trên năng lực và cam kết. Scrum Master đảm bảo không ép story chưa Ready vào Sprint và bảo vệ Sprint Goal.

Người chịu trách nhiệm: Toàn đội (Product Owner + Developers + Scrum Master).

Điều kiện hoàn thành: Story được đội cam kết đưa vào Sprint Backlog, gắn với Sprint Goal, và mọi thành viên hiểu rõ AC + DoD.

## Tóm tắt vai trò theo bước

| Bước | Product Owner | Developers | Scrum Master | Điều kiện ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tiếp nhận | Ghi nhận story | – | Đảm bảo vào Backlog | Có mô tả giá trị |
| 2. Viết AC | Chủ trì viết AC | Cùng viết & xác nhận | Điều phối Refinement | 3–7 AC thống nhất |
| 3. MoSCoW | Quyết định nhãn | Tham vấn kỹ thuật | Giám sát tỷ lệ Must | Must ≈ 60% |
| 4. Kiểm DoD | Xác nhận giá trị | Xác nhận kỹ thuật | Đảm bảo Ready | Story Ready |
| 5. Vào Sprint | Trình bày ưu tiên | Cam kết chọn story | Bảo vệ Sprint Goal | Cam kết Sprint |

# PHẦN 2 – XỬ LÝ TÌNH HUỐNG PHÁT SINH

## Tình huống 1: Marketing đòi đưa story “Tặng mã giới thiệu bạn bè” (chưa có AC) vào Sprint đang chạy

Cách xử lý theo quy trình: Scrum Master (Lan) lịch sự từ chối đưa story chưa Ready vào Sprint đang chạy vì vi phạm nguyên tắc bảo vệ Sprint Goal và Definition of Ready. Story được đưa vào Product Backlog ở trạng thái Draft (Bước 1). Product Owner cùng Developers viết AC trong buổi Refinement gần nhất (Bước 2). Chỉ khi story đạt Ready mới được xem xét cho Sprint tiếp theo.

Ví dụ 1 AC mẫu cho story “Tặng mã giới thiệu bạn bè”:

Given người dùng đã đăng nhập và có tài khoản hợp lệ,

When người dùng vào màn hình “Giới thiệu bạn bè” và nhấn “Tạo mã giới thiệu”,

Then hệ thống tạo một mã giới thiệu duy nhất, hiển thị mã đó cùng nút “Sao chép”, và ghi nhận mã vào tài khoản người dùng.

## Tình huống 2: Cả 3 bộ phận đều cho rằng yêu cầu của mình là Must

Cách xử lý theo quy trình: Product Owner (Đức) là người duy nhất có quyền quyết định cuối cùng về nhãn MoSCoW (Bước 3). Scrum Master tổ chức buổi làm rõ giá trị và ảnh hưởng đến phát hành, nhắc lại quy tắc “Must ≈ 60% năng lực”. Các yêu cầu còn lại được gán Should hoặc Could. Không để “người nói to nhất” quyết định.

Ví dụ cách gán nhãn mẫu:

• Story từ Vận hành (sửa lỗi thanh toán ảnh hưởng doanh thu) → Must

• Story từ Marketing (tính năng giới thiệu bạn bè) → Should

• Story từ CSKH (cải thiện giao diện lịch sử chuyến đi) → Could

# KẾT LUẬN

Quy trình 5 bước trên đảm bảo mọi story mới đều đi qua cùng một đường ray: làm rõ → AC thống nhất → MoSCoW có trách nhiệm → Ready theo DoD → vào Sprint. Hai tình huống phát sinh đều được xử lý đúng nguyên tắc Scrum: bảo vệ Sprint đang chạy và trao quyền quyết định cuối cùng cho Product Owner, không để áp lực bên ngoài phá vỡ quy trình.